IS GRANTY
ZHODNOCENÍ VARIANT ŘEŠENÍ

Obsah

# MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

Softwarové řešení Granty od společnosti ASD Software je v provozu od r. 2003, dnes jej využívá cca 80 uživatelů napříč MHMP i některé sekretariáty předsedů výborů ZHMP.

V systému IS Granty je evidováno cca 56 tisíc žádostí a za dobu jeho existence byly zaevidovány žádosti ve výši cca 32 miliard Kč a schváleny finanční prostředky ve výši cca 9 miliard Kč. MHMP od roku 2003 až dodnes vynaložil na zajištění systému, jeho provoz, rozvoj a podporu cca 28 miliónů Kč.

Řešení Granty je na MHMP provozováno a rozvíjeno již od roku 2003. Dle znaleckého posudku došlo během 11 let provozu a realizovaných úprav ke zhodnocení vlastního systému IS Granty nejméně na 8,8 mil. Kč.

Poslední systémová podpora, kterou zajišťuje výrobce řešení ASD Software, skončila ke dni 31.12.2014, ke konci r. 2014 nejsou vyřešeny rozvojové požadavky v rozsahu 392 MD.

Nabízejí se 3 varianty pro zajištění budoucího provozu systému Granty:

  1. Provoz a rozvoj stávajícího řešení formou JŘBU … cena 18 026 000,- Kč
  2. Otevřená soutěž na nového dodavatele řešení … cena 24 125 000,- Kč
  3. Odkup zdrojových kódů a veřejná soutěž na provoz a rozvoj … cena 30 622 000,- Kč

Odbor informatiky zpracoval SWOT analýzu jednotlivých variant a nechal vypracovat sadu posudků na ocenění zdrojových kódů, obvyklou cenu technické podpory a rozvoje, posouzení možných postupů pro pokračování formou JŘBU a pro vypsání VZ a další.

Odbor informatiky předkládá komisi informatiky souhrn poznatků a doporučení s cílem získání doporučujícího stanoviska k dalšímu postupu a navrhuje následující:

  1. Zrušit nedokončené JŘBU na rozvojové požadavky
  2. Revokovat rozhodnutí minulé Rady o odkupu zdrojových kódů
  3. Oznámit záměr na dodávku nového systému Granty
  4. Na nezbytnou dobu přechodu na nový systém zajistit fungování současného systému IS Granty formou JŘBU
  5. Vypsat otevřenou soutěž na dodávku nového systému Granty

Pro úspěšnou realizaci dalšího fungování systému Granty, ať bude dodavatel jakýkoliv, je nesmírně důležité důkladné provedení analýzy požadavků a potřeb klíčových uživatelů z dotčených odborů.

# HLAVNÍ CÍLE SYSTÉMU GRANTY

Hlavní město Praha vypisuje každoročně prostřednictvím svých odborů grantová řízení na podporu aktivit právnických a fyzických osob, které vykonávají činnost v různých oblastech v kontaktu s institucemi a občany hl. m. Prahy.
Hlavním cílem tedy bylo vybudování programového vybavení pro zpracování, evidenci a správu grantových projektů, které MHMP zajišťuje a organizuje v mnoha oblastech.

## Základní grantové oblasti

Přehled grantových pracovišť a grantových oblastí je uveden dále:
1. Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy
  1. oblast sociálních služeb
  2. oblast zdravotnictví, rodinné politiky a akcí celopražského významu
  3. oblast prevence kriminality
  4. oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
  5. oblast protidrogové politiky

1. Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy
  1. oblast kultury a umění
  2. oblast cestovního ruchu

1. Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
  1. oblast památkové péče
  2. oblast církevních památek

1. Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy
  1. oblast tělovýchovy a sportu
  2. oblast volného času dětí a mládeže
  3. oblast podpory vzdělávání

1. Odbor Kancelář ředitele Magistrátu hl. m. Prahy
  1. oblast národnostních menšin
  2. oblast integrace cizinců

1. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy
  1. oblast životního prostředí
  2. oblast přeměny topných systémů - Čistá energie

1. Odbor podnikatelských aktivit Magistrátu hl. m. Prahy
  1. oblast podpory podnikání a inovací

V rámci organizační struktury Magistrátu hlavního města Prahy bylo na počátku identifikováno 34 zaměstnanců, kteří mají ve své pracovní náplni problematiku grantového řízení. Jde o ředitele odborů, vedoucí oddělení, finanční a grantové specialisty, metodiky, koordinátory a referenty.

## Geneze

V r. 2002 bylo vedením MHMP konstatováno, že na MHMP neexistuje centrální systém pro sledování grantů a dotací:
- odboru INF byl uložen úkol zajistit vytvoření takového systému
- byla vypracována a Radou HMP schválena Metodika pro evidenci grantů na MHMP
- v r. 2003 proběhlo výběrové řízení a byla vybrána firma ASD Software s.r.o., následně byla uzavřena smlouva
- systém byl upravován do podoby, vyhovující podmínkám grantových řízení na MHMP
- celý rok 2010 + polovina r. 2011 bez platné smlouvy o podpoře
- srpen 2011 - uzavřena smlouva o podpoře systému; platná do srpna 2012
- od té doby je systém bez podpory
- 4.12.2012 – schválen Radou Záměr realizace veřejné zakázky
- po celý r. 2013 probíhalo JŘBU k veřejné zakázce, zpracován tisk do Rady (tisk nebyl do Rady předložen)
- 27.7.2014 - schválen Radou HMP tisk na odkup zdrojových kódů
- 30.9.2014 – schválena Radou HMP dohoda o narovnání
- provoz zajištěn objednávkou do konce r. 2014
Základním dokumentem pro oblast grantů v podmínkách hlavního města Prahy je „Základní metodika pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP“ schválená usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3134 ze dne 4. 12. 2014 (dále jen „Metodika“). Metodika pro evidenci grantů popisuje základní postupy a procesy při vyhlašování, přijímání, zpracování, posuzování, schvalování, vyhodnocování a vyúčtování grantů. S ohledem na specifika pracovních postupů jednotlivých grantových pracovišť je metodika dále přizpůsobována a rozpracovávána do zásad pro poskytování grantů v jednotlivých grantových oblastech a do dalších dokumentů.
# SOUČASNÝ STAV SYSTÉMU GRANTY

Vlastní implementace řešení IS Granty byla zahájena počátkem roku 2003 a od roku 2004 byla zahájena pravidelná servisní podpora. Systém je určen, kromě kompletního work-flow žádostí, především jako zdroj podkladů pro rozhodování grantových komisí, externích hodnotitelů, Rady HMP a ZHMP. Systém se od počátku používal na více odborech (13) a průběžně se přizpůsoboval změnám v legislativě a rozšiřujícím požadavkům uživatelů.

## Základní funkcionality/moduly
Řešení systému Granty je vytvořena jako aplikace s tenkým klientem a sestává ze dvou hlavních částí:
- Interní část - určená pro pracovníky MHMP
- Externí část - sestává z modulu Grantový portál, určeného pro veřejnost a modulu Hodnocení, který je určen pro externí hodnotitele přistupující přes Internet.
V systému Granty jsou realizovány funkce pro podporu agend MHMP prostřednictvím funkčních modulů následovně:
- Agenda dotací z veřejných prostředků
- Agenda evidencí subjektů
- Agenda evidence písemností
- Procesní workflow
- Nástroje pro správu systému
- Kontrolní funkce
- Moduly výstupů
- Moduly rozhraní na externí IS

Obrázek 1 Architektura systému Granty a vazby na další IS
## struktura vynaložených prostředků

Výchozí kalkulace na základě zjištěných cen:
Cena provozní podpory (zjištěná nedokončeným JŘBU v roce 2013)
2 100 000,- Kč	za paušální platby (maintenance, service desk, monitoring) ročně
1 308 000,- Kč	za práce na objednávku (změny v rámci provozu) roční předpoklad
0,- Kč	za rozvoj systému
Cena za odkup zdrojových kódů zjištěná soudním znalcem
rozmezí 8 489 000 – 12 596 000,- Kč určené soudním znalcem,
12 596 000,- Kč	pro další výpočty je počítáno s touto cenou pro jednorázový odkup,	hodnota bude upřesněna na základě nabídkové ceny kódů na	dodavatele ASD Software (orientační rozpětí ceny je známo)
Cena za pořízení dosud nerealizovaných rozvojových požadavků
3 626 000,- Kč	celkem 392 MD rozvojových požadavků, z toho 98 MD á 11.000,- Kč, 196 MD á 9.000,- Kč a 98 MD á 8.000,- Kč (ocenění všech požadavků rozvojového charakteru, které MHMP po dodavateli v současnosti požaduje)
Dohodnutá výše vyrovnání za nezaplacené, ale dodavatelem realizované požadavky
13 395 144,- Kč	jednorázová platba za uplynulá období - byla vyplacena 01/2015
Ceny z naposledy uzavřené smlouvy o zajištění podpory provozu z roku 2011
828 000,- Kč	základní podpora
576 000,- Kč	maintenance
smlouva z r. 2011 neobsahovala žádné částky na rozšířené služby.
Celkové náklady vyplacené v průběhu exploatace systému
28 473 000,- Kč	celkové náklady od roku 2006
v tom
13 395 144,- Kč	vyrovnání za provedené práce
7 869 249,- Kč	práce na objednávku

Odbor Informatiky zpracoval vyhodnocení jednotlivých variant možných řešení.

## Analýza provozování IS Granty
V rámci MHMP je IS Granty využíván napříč jednotlivými odbory. Struktura rozložení uživatelů po odborech je uvedena v následující tabulce:

Odbory využívající Granty	Počet uživatelů
odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	11
odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu	17
odbor památkové péče	8
odbor školství, mládeže a sportu	15
odbor Kancelář ředitele Magistrátu	5
odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	2
odbor podnikatelských aktivit	6
odbor kontrolních činností	10
odbor legislativní a právní	1
odbor volených orgánů a podpory řízení	2
odbor Kancelář primátora	3

Tabulka 1 Počty uživatelů jednotlivých odborů pracujících s IS Granty

## Statistika počtu žádostí
Celkem je zaevidováno k 12/2014 podáno 56.027 žádostí. V následujícím grafu je soupis žádostí podaných a schválených k příslušnému roku ukončení čerpání.
Pro roky 2015 až 2019 jsou uváděny pouze průběžné údaje.

Graf 2 Počet podaných a schválených žádostí (k roku dokončení čerpání)

## Statistika objemů dotací
V průběhu let 2003 až 2015 bylo celkem podáno žádostí za cca 32,4 mld. Kč a byly schváleny dotace v celkové výši cca 8,8 mld. Kč.
Pro roky 2015 až 2019 jsou uváděny pouze zatím známé údaje (víceleté granty) .

Graf 3 Statistika požadovaného a schváleného objemu grantů

## Financování IS Granty
Za používání IS Granty bylo vynaloženo za roky 2003-2014 celkem 28.473.650 Kč za pořízení, rozvoj a poskytnutou technickou podporu, včetně jednorázového vyrovnání ve výši 13.395.145 Kč na základě dohody o narovnání (tato hodnota není započtena do grafu) za plnění za období, kdy nebyly uzavřeny smlouvy o podpoře systému (2010-2014).

Graf 3 Vynaložené prostředky na pořízení funkcionality a technickou podporu

## Statistika rozvojových požadavkůna IS Granty od roku 2012
V následujícím grafu jsou uvedeny údaje o počtech realizovaných požadavků a srovnání pracnosti realizovaných a nerealizovaných změnových a rozvojových požadavků. Zdroje dat jsou získány z HelpDesku IS Granty od roku 2012 a ze zápisů z jednání grantových pracovišť. V roce 2015 jsou požadavky pouze zaznamenané, ale nerealizované. Nerealizované požadavky nebyly naplněny z důvodu neexistence rozvojové smlouvy a případně smlouvy o podpoře. Přesto uživatelé na rozvojových požadavcích trvají (celkem se jedná o 392 MD nerealizovaných požadavků v celkové ceně 3 626 000,- Kč).

Graf 4 Statistika požadavků a pracnosti z HelpDesku

## Statistika grantů po jednotlivých odborech
V následující tabulce je uvedena statistika grantů požadovaných a přidělovaných jednotlivými odbory.
	Počet žádostí		Finanční objem žádostí
	Podaných	Schválených	Podaných	Schválených
odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	11 440	7 885	5 239 mil. Kč	1 601 mil. Kč
odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu	11 300	6 007	12 822 mil. Kč	3 477 mil. Kč
odbor památkové péče	1 961	3	3 806 mil. Kč	639 mil. Kč
odbor školství, mládeže a sportu	28 294	19 710	9 975 mil. Kč	2 899 mil. Kč
odbor Kancelář ředitele Magistrátu	1 271	784	179 mil. Kč	48 mil. Kč
odbor městské zeleně a odpadového hospodářství	1 684	865	322 mil. Kč	103 mil. Kč
odbor podnikatelských aktivit	77	-	13 mil. Kč	0 mil. Kč
celkem	56 027	35 264	32 356 mil. Kč	8 767 mil. Kč

Tabulka 2 Počty žádostí a finanční objemy po jednotlivých odborech

# VARIANTY ŘEŠENÍ
Zajištění fungování grantového systému provozovaného pro potřeby MHMP je za současné situace možné následujícími způsoby.
## provoz a rozvoj stávajícího řešení
Stávající řešení splňuje převážně všechny nároky uživatelů (s výjimkou nerealizovaných rozvojových požadavků) a veřejnosti, ale narůstají rizika vyplývající z absence nerealizovaných požadavků (např. komunikace s datovými schránkami a napojení na základní registry).
Použitá vývojová platforma (.Net technologie) je stále progresivní a prozatím nepředstavuje omezení dalšího rozvoje. Je však vhodné přejít na novější SQL Server s vyšším OS, ale to nevyžaduje žádné programové změny v aplikaci Granty, tj. nejde o problém aplikace, ale používaného prostředí na MHMP. Nové prostředí by splňovalo i vyšší bezpečnostní nároky. Data ale v žádném nebezpečí nejsou. Provozované řešení Granty je dodavatel ASD Software schopen modernizovat a přizpůsobit požadavkům MHMP.
Z právního hlediska lze tuto variantu řešit v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) jako zákonný postup dle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., §23 a §34.
## pořízení nového systému
Tato varianta vychází z předpokladu, že nebude možno vyhovět podmínkám stanoveným Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
Přípravné činnosti k vypsání otevřené soutěže na pořízení nového systému již byly průběžně prováděny odborem informatiky v rámci tvorby dokumentace pro jednání RHMP a ZHMP v roce 2014.
## odkup zdrojových kódů
Tato varianta byla schválena usnesením RHMP č. 1843 ze dne 29.7.2014. Jedná se o variantu, která řeší technologickou závislost na současném dodavateli (vendor lock-in). Cena za odkup zdrojových kódů je znaleckým posudkem předpokládána ve výši 8.439.000,- Kč až 12.596.000,- Kč bez DPH (popř. v rozsahu ceny nabídnuté ASD Software 7,5 - 14,5 mil. Kč)
Současně s odkupem zdrojových kódů musí proběhnout otevřené řízení na dodavatele, který bude tyto zdrojové kódy spravovat a rozvíjet, neboť odbor informatiky nedisponuje kapacitami pro řešení ve vlastní režii.

# ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH VARIANT

## odborné posudky

Pro usnadnění rozhodovacích procesů byly postupně vypracovány tyto odborné posudky:
-	Projekt Granty – Case Study, Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o., 5.12.2014
-	Znalecký posudek č.64/2014 - Posouzení tržní ceny úprav IS Granty, Vít Lidinský, 15.9.2014
-	Znalecký posudek č. 15814, Ing. Michael Trezzi, 21.7.2014
-	Znalecký posudek č. 902-99/2014, APOGEO Esteem a.s., Znalecký ústav, 7.7.2014
-	Znalecký posudek č. 1745-0103/14 znaleckého ústavu, PROSCON s.r.o., 23.1.204
-	Znalecký posudek č. 9613, Ing. Michael Trezzi, 26.7.2013
-	Znalecký posudek 281/2010, Ing. René Piták, 27.4.2010
-	Znalecký posudek 253/2009, Ing. René Piták, 27.3.2009

Hlavní poznatky z provedených posudků:
1. Cena poskytované podpory v letech 2009-2014 byla cenou v místě a čase obvyklou.
2. Nabízená cena za služby rozšířené technické podpory v rozmezí 9.000 až 10.000Kč za člověkoden je cenou v místě a čase obvyklou.
3. Rozsah poskytovaných služeb technické podpory odpovídá nejlepší praxi a mezinárodním standardům odpovídajícím životnímu cyklu informačního systému.
4. Cena provedených úprav IS Granty a doba jejich realizace odpovídá jejich náročnosti a je v obvyklé výši.
5. Obvyklá cena za odkoupení majetkových práv ke zdrojovým kódům IS Granty je v rozpětí 8.439.000Kč až 12.596.000Kč.
6. Odkoupením zdrojových kódů vzniká nabývajícímu právo na jakoukoliv úpravu a dispozici s nabytým SW řešením.
7. Posudky neodmítají řešení zajištění podpory a nezbytného rozvoje IS Granty formou JŘBU.

Zde bych uvedl zdůvodnění od JUDr. Rydvana pro „bezpečnou“realizaci JŘBU.

## analýza variant řešení
Na základě výše uvedených posudků, vlastním šetřením a na základě výstupů z nedokončeného JŘBU z roku 2013 byly zjištěny základní finanční kalkulace, které jsou dále použity v hodnocení jednotlivých variant.
Dále byl dodavatel ASD Software vyzván dopisem č. j. MHMP/INF/1189/2014 ze dne 14. 7. 2014, aby ocenil hodnotu zdrojových kódů. Dne 28.7.2014 byla doručena odpověď, ve které byly zdrojové kódy oceněny v rozpětí 7,5 až 14,5 mil. Kč.
Celkem bylo na implementaci, realizaci rozvojových požadavků a zajištění technické podpory vynaloženo cca 28 mil. Kč. V průběhu 11 let, kdy byl systém průběžně rozvíjen, došlo ke zhodnocení původně pořízeného řešení ve výši 550.000 Kč o částku nejméně 8.259.200 Kč a nejvýše o 9.739.200 Kč (dle znaleckého posudku Víta Lidinského č. 64/2014 ze dne 15.9.2014).

Poznámka:
Za dobu 11 let, kdy je IS Granty na úřadu provozován a rozvíjen, se stala z řady klíčových uživatelů skupina zkušených specialistů na grantovou problematiku a ovládání IS Granty. Bez ohledu na zvolenou variantu řešení je důležité, využít jejich znalostí a zkušeností při zpracování vlastní předimplementační analýzy technických požadavků systému, která bude předmětem samostatné zakázky.

## Provoz a rozvoj stávajícího řešení
Jedná se o nejjednodušší způsob zajištění provozu systému Granty. Stávající dodavatel ASD Software, který zároveň poskytoval servisní podporu, by nadále udržoval stávající řešení a provedl by modernizaci dle současných potřeb MHMP a dle technologických podmínek.
Výhody této varianty:
- Nedojde ke zmaření investice do stávajícího systému
- Nejnižší vynaložené náklady – podpora systému + nutný rozvoj (dodavatelem nabízená cena v r. 2013 cca 13 mil. Kč / za 4 roky + cca 4 mil. Kč rozvoj)
- Nutný rozvoj lze provést v krátkém čase
- Není nutné přeškolovat uživatele na nový systém
- Není nutné migrovat velké množství dat
- Není třeba znovu budovat rozhraní na evidenci smluv
- Dodavatel má výborný přehled o grantovém systému MHMP
- Jedná se o nejrychlejší řešení
- Je postupováno s péčí řádného hospodáře
Nevýhody této varianty:
- Lze realizovat prostřednictvím JŘBU, které je však dlouhodobě vnímáno jako problematické (způsobeno však jinými projekty)
- Neřeší dlouhodobý rozvoj, který musí být realizován samostatnou zakázkou
- I když mohou být nastaveny výhodnější smluvní podmínky, nadále bude vnímáno jako nepřiměřená závislost na jednom dodavateli (vendor lock-in)
- Riziko, že po realizaci celostátního systému evidence Grantů na MMR bude nutné systém přizpůsobit.
- Riziko, že dojde k zásadní změně dotačního systému HMP
Odhadovaná cena této varianty:
Cena	Činnost
8 400 000,- Kč	Roční provozní podpora ve výši 2 100 000,- Kč x 4 roky
3 626 000,- Kč	Doplnění základní funkcionality na základě již známých požadavků
6 000 000,- Kč	Rozvojové požadavky v roční výši 1 500 000,- Kč x 4 roky
18 026 000,- Kč	Celková realizovaná cena za dobu 4 let

Předpokládaný harmonogram varianty „provoz a rozvoj stávajícího řešení“ je v příloze č.1 této hodnotící zprávy.

## otevřená soutěž na nového dodavatele řešení
Dodávku nového řešení pro správu grantových projektů lze realizovat formou otevřené soutěže na dodavatele řešení. Zadávací dokumentace a navazující smlouvy by měly eliminovat známá rizika vendor lock-in řešení a nepřiměřeně vysokých nákladů na rozvoj systému.

Poznámka:
Nově vzniká možnost připojit se k projektu, který má v gesci Technologická agentura ČR, coby organizační složka státu, tudíž by bylo možné řešit projekt Granty jednoduše bez vyhlašování soutěže. Dle posledních informací je tento grantový projekt především zaměřen na projekty OP LZZ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost z evropských strukturálních fondů) a nemusel by pokrývat všechny grantové problematiky MHMP.

Výhody této varianty:
- Součástí zadání již budou přesně specifikovány veškeré požadavky na funkcionalitu řešení, popř. budou určeny podmínky pro provedení analýz včetně specifikace následného rozvoje
- Způsob řešení je v souladu s požadavky legislativy a politické reprezentace města
- Veřejná soutěž může nastavit nižší ceny za dodávku řešení a pro technickou podporu
- Možnost snížení provozních nákladů, efektivnější správa, parametrizovatelný systém (tvorba a vkládání šablon, generování grantových titulů podle typových případů) ?? Snížení nákladů asi těžko, jestliže všechny ceny až dosud jsou ceny v místě obvyklé, spíše v nižší cenové hladině. Parametrizovatelný systém? Co se tím míní? Co je to generování „grantových titulů podle typových případů“? Grantové programy schvaluje jedině Rada HMP a přesně tak musí být administrovány, nelze nic generovat.
- Bude zajištěna jak provozní tak rozvojová smlouva (to lze zajistit podle zákona i v JŘBU)
- Možnost reagovat na inovace zásadnějšího charakteru, případně je přímo iniciovat??
- Bude možno nabídnout systém i městským částem (jak bylo opakovaně řečeno, nabídnut mohl být i stávající systém, nejde tedy o žádnou výhodu otevřené soutěže)
Nevýhody této varianty:
- Do původního řešení již bylo vynaloženo cca 28 mil Kč na pořízení, podporu a rozvoj
- Budování nového systému od základů vyžaduje vypracování analýz potřeb uživatelů a vazeb na ostatní IS
- Doba realizace nového řešení může trvat až 2 roky. A po tu dobu musí být paralelně provozováno původní řešení a opět by se jednalo pravděpodobně o realizaci formou JŘBU na prodloužení provozu původního řešení
- Nutnost migrace všech nebo části klíčových dat z původního do nového řešení a lze předpokládat, že se bude jednat o placené služby původnímu i novému dodavateli
- Nutnost vytvoření rozhraní na navázané aplikace, IS a rejstříky
- Přeškolení uživatelů (cena může být zahrnuta v ceně řešení)
- Riziko, že cena podpory od nového dodavatele může být vyšší než u současného (dle odborného posudku je současná podpora ve střední úrovni cen obvyklých na trhu).
- Riziko nedosažení ambiciózně stanovených cílů
Odhadovaná cena této varianty:
Cena	Činnost
9 000 000,- Kč	Pořízení základní funkcionality (předpoklad dosažení obdobné ceny jako za odkup zdrojových kódů + zároveň realizace dalších požadavků již teď známých + požadavků z analýzy) - tato cena bude určena veřejnou soutěží
2 100 000,- Kč	Roční provozní podpora
1 500 000,- Kč	Rozvojové požadavky - ročně
525 000,- Kč	Cena za paralelní provoz po dobu přechodu mezi systémy (pilotní provoz) – cca 3 měsíce (to pokládám za nerealisticky krátký odhad, nastačí se ani vyzkoušet přijímání žádostí, natož schvalování žádostí a vytváření smluv – zde se musí dodržovat termíny dané RHMP, různé pro všechna pracoviště. Půjde-li všechno bez problémů, je nejkratší možný odhad 1 rok).
200 000,- Kč	Migrace dat z IS Granty (odhad 20MD)
24 125 000,- Kč	Celková realizovaná cena za dobu 4 let

Předpokládaný harmonogram varianty „otevřená soutěž na nového dodavatele řešení“ je v příloze č.1 této hodnotící zprávy.

## odkup zdrojových kódů
Tímto postupem dojde k narovnání majetkových vztahů se současným dodavatelem a zrušení tzv. vendor lock-in vazby. Ze zkušenosti je známo, že převzetí zdrojových kódů od jiného výrobce je časově velmi náročné a leckdy bývá efektivnější celé řešení naprogramovat znova (proto je velmi reálné, že do soutěže na dodavatele rozvoje a podpory nad vlastněnými zdrojovými kódy se přihlásí původní dodavatel jako jediný).
V tomto duchu bylo přijato usnesení RHMP o odkupu zdrojových kódů, které však neřešilo následné nakládání s nimi, tzn. správu a rozvoj provozovaného řešení.
Výhody této varianty:
- MHMP se stane vlastníkem majetkových práv k IS Granty
- MHMP může toto řešení dále libovolně modifikovat, rozvíjet a také distribuovat/poskytovat třetím stranám (MČ, PO, atd.)
Nevýhody této varianty:
- Odkup zdrojových kódů lze realizovat pouze formou JŘBU
- Cena za odkup zdrojových kódů je znaleckým posudkem předpokládána ve výši 8.439.000,- Kč až 12.596.000,- Kč bez DPH (popř. v rozsahu ceny nabídnuté ASD Software 7,5 - 14,5 mil. Kč). Není však jednoznačně definován rozsah předaných kódů a funkcionalit.
- Odkoupené zdrojové kódy současného systému nebudou obsahovat vlastnosti a funkcionality, které jsou nyní evidovány v rozvojových požadavcích (ve výši cca 3,6 mil. Kč)
- Zdrojové kódy neumožní provozovat nebo upravovat systém bez příslušných znalostí na straně vlastníka (MHMP), nebo bude nutno vytvořit odpovídající personální kapacity (již nyní je v help-desku evidován značný rozsah změn vynucený legislativou či uživateli - pracnost 392MD)
- Převezme-li jiný dodavatel (řádně vysoutěžený) tyto kódy pro další rozvoj a modernizaci systému, stejně bude nutné řešit technickou podporu a investovat do ní
- Zdržení – požadavky uživatelů nebude možné realizovat v krátkém čase
- Odkup zdrojových kódů řeší pouze přechod majetkových práv k IS Granty, nikoliv však přenesení know-how a schopností dál systém rozvíjet
Odhadovaná cena této varianty:
Cena	Činnost
12 596 000,- Kč	Nejvyšší cena za odkup zdrojových kódů z posudku
8 400 000,- Kč	Roční provozní podpora ve výši 2 100 000,- Kč x 4 roky
3 626 000,- Kč	Doplnění základní funkcionality na základě známých požadavků (392MD)
6 000 000,- Kč	Rozvojové požadavky v průměrné roční výši 1 500 000,- Kč x 4 roky
30 622 000,- Kč	Celková realizovaná cena za dobu 4 let

Předpokládaný harmonogram varianty „odkup zdrojových kódů“ je v příloze č.1 této hodnotící zprávy.

# DOPORUČENÍ KOMISI INFORMATIKY

Na základě výše uvedených analýz, informací a stanovisek v odborných posudcích navrhuje odbor informatiky MHMP následující postup:
Provést revokaci usnesení RHMP č. 1843 o odkupu zdrojových kódů, neboť se domnívá, že by se jednalo o obtížně realizovatelné řešení za současných technických a personálních možností odboru INF, popř. by rozvoj řešení a technickou podporu mohl realizovat pouze původní dodavatel ASD Software. Toto řešení by bylo rovněž nejdražší variantou a nejdéle trvající.

Zrušit nezrealizované JŘBU z roku 2013 na řešení rozvojových požadavků systému IS Granty

Dát jednoznačné doporučující stanovisko k dalšímu postupu formou otevřené soutěže na dodavatele nového řešení systému Granty, neboť násobným opakováním JŘBU by docházelo ke konfliktu se ZVZ.

Pokračovat v činnostech pro spuštění otevřené soutěže na dodavatele nového řešení systému Granty - dokončit důvodovou zprávu pro Záměr vypsat veřejnou zakázku a po schválení RHMP uveřejnit záměr na e-Tenderu

Realizovat formou JŘBU zakázku na zajištění technické podpory a nezbytného rozvoje pro nejbližší období. Technická podpora provozovaného systému Granty skončila ke dni 15.8.2012 a její pokračování bylo zajišťováno dílčími objednávkami pouze na nezbytné zachování fungování systému (naposledy do 31.12.2014), a tak je bezpodmínečně nutné zachovat fungující systém do doby, než bude realizována otevřená soutěž na dodavatele systému

Dokončit zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na dodavatele systému Granty a vypsat veřejnou zakázku.

Příloha č.1 - Předpokládané harmonogramy variant řešení dalšího postupu IS Granty / Předpokládané harmonogramy variant řešení dalšího postupu IS Granty

Činnost	Odhad Dokončení		Činnost	Odhad Dokončení		Činnost	Odhad Dokončení
JŘBU - IS Granty - stávající řešení - trvání celkem	30.6.2015		Veřejná zakázka IS Granty - nový systém - trvání celkem	30.9.2016		JŘBU - IS Granty - odkup zdrojových kódů - trvání celkem	31.3.2016
Rozhodnutí RHMP o zvolené variantě na základě doporučení komise ICT = den T0	T0=? (xx.xx.2015)		Rozhodnutí RHMP o zvolené variantě na základě doporučení komise ICT = den T0	T0=? (xx.xx.2015)		Rozhodnutí RHMP o zvolené variantě na základě doporučení komise ICT = den T0	T0=? (xx.xx.2015)
příprava zadání	6.3.2015		Analýza problematiky, definice zadání	30.6.2015		Příprava zadání	6.3.2015
příprava tisku na odboru INF	6.3.2015		příprava tisku na odboru INF	30.6.2015		příprava tisku na odboru INF	6.3.2015
návrh složení komise	6.3.2015		návrh složení komise	30.6.2015		návrh složení komise	6.3.2015
finální verze posudek?	-----------------		finální verze posudek?	-----------------		finální verze posudek?	-----------------
připomínkové řízení k tisku – LEG	20.3.2015		připomínkové řízení k tisku – LEG	15.7.2016		připomínkové řízení k tisku – LEG – doprovodné interní sdělení s žádostí o přednostní projednání na LEG + kopie ředitel MHMP	20.3.2015
schválení tisku o zahájení zadávacího řízení Radou HMP	31.3.2015		schválení tisku o zahájení otevřeného řízení Radou HMP	15.8.2015		schválení tisku o zahájení zadávacího řízení Radou HMP	31.3.2015
oznámení předběžných informací ve Věstníku VZ	31.3.2015		oznámení předběžných informací ve Věstníku VZ	15.8.2015		oznámení předběžných informací ve Věstníku VZ	31.3.2015
zahájení JŘBU	7.4.2015		zahájení veřejné soutěže	1.9.2015		zahájení JŘBU	7.4.2015
soutěžní dialog	30.4.2015		Vyhodnocení nabídek - formální kontrola	1.12.2015		soutěžní dialog	30.4.2015
analýzy znaleckých posudků	-----------------		Analýzy předložených nabídek	10.12.2015		analýzy znaleckých posudků	-----------------
příprava tisku na vyhlášení vítěze	30.4.2015		příprava tisku na vyhlášení vítěze	2.1.2016		příprava tisku na vyhlášení vítěze	30.4.2015
připomínkové řízení k tisku	4.5.2015		připomínkové řízení k tisku	15.1.2016		připomínkové řízení k tisku	4.5.2015
lhůta pro rozhodnutí Rady o výběru nabídky uchazeče	12.5.2015		lhůta pro rozhodnutí Rady o výběru nabídky uchazeče	1.2.2016		lhůta pro rozhodnutí Rady o výběru nabídky uchazeče	12.5.2015
rozhodnutí Rady HMP o vítězi	2.6.2015		rozhodnutí Rady HMP o vítězi	29.2.2016		rozhodnutí Rady HMP o vítězi	2.6.2015
lhůta 15 dnů na podání námitek	22.6.2015		lhůta 15 dnů na podání námitek	15.3.2016		lhůta 15 dnů na podání námitek	22.6.2015
podpis smlouvy	30.6.2015		podpis smlouvy	31.3.2016		podpis smlouvy	30.6.2015
			Realizace projektu	30.9.2016		Dodavatel služeb a rozvoje - IS Granty - veřejná zakázka
					Příprava zadání	30.6.2015
					příprava tisku na odboru INF	30.6.2015
					návrh složení komise	30.6.2015
					připomínkové řízení k tisku – LEG – doprovodné interní sdělení s žádostí o přednostní projednání na LEG + kopie ředitel MHMP	15.7.2015
					schválení tisku o zahájení zadávacího řízení Radou HMP	15.8.2015
					oznámení předběžných informací ve Věstníku VZ	15.8.2015
					zahájení veřejné soutěže	1.9.2015
					Vyhodnocení nabídek - formální kontrola	1.12.2015
					Analýzy předložených nabídek	10.12.2015
					příprava tisku na vyhlášení vítěze	2.1.2016
					připomínkové řízení k tisku	15.1.2016
					lhůta pro rozhodnutí Rady o výběru nabídky uchazeče	1.2.2016
					rozhodnutí Rady HMP o vítězi	29.2.2016
					lhůta 15 dnů na podání námitek	15.3.2016
					podpis smlouvy	31.3.2016